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ОДОБРЯВАМ

КМЕТ:

Димитър Сотиров
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура
по чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана /глава 8”а” от ЗОП/ с предмет: Избор на изпълнител на СМР : РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5.Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км

Община Земен, 2014 г.
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Раздел I.  
1.Наименование и адрес на възложителя:

Възложител на обществената поръчка е  Община Земен, представлявана от Димитър Симеонов Сотиров – кмет на Община Земен, с административен адрес: гр. Земен 2240, община Земен, област  Перник,  ул. “Хр. Ботев” № 3,e-mail: obshtina_zemen@abv.bg,07741/2494 
2. Описание на предмета на поръчката и прогнозна стойност:
 Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на СМР: 
РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен, включващ: 
 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км;
 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  
 3. Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км;
 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км;
 5. Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км.
Обществената поръчка се възлага по реда на глава осма „а” от ЗОП.
2.1 Обхват:

Изпълнението на поръчката  е съгласно техническа спесификация, посочена в техническо задание- Приложение 1 към документация.
Изпълнението на СМР на обектите, предмет на поръчката, включва:

1.Почистване на банкети, което включва -  изрязване на съществуващи  храсти, дървета и друга растителност, изкоп на наноси и други почви, до достигане  ширината на банкетите не по-малка от 70 см.    

2.Фрезоване – фрезоването се извършва с пътна фреза, като всички площи подлежащи на фрезоване се оформят в правилни геометрични фигури, със страни успоредни и  перпендикулярни на оста на пътя, обхващащи до 10 см в здравата част на настилката. Фрезованият материал се извозва на указано депо, основата се почиства с телена четка и сгъстен въздух.
3.Подготовка на основата за полагане на неплътна асфалтова смес, включва подравняване, уплътняване на леглото с валяк над 3 т или  виброплоча, оформяне контура и ръбовете на участъка предвиден за асфалтиране с циркуляр. 
4..Битумна емулсия   - подготвената площ и челата на кръпките се обработват с битумна емулсия от 0,15 -0,25 кг/м2  нанесена  от  гудронатор.  
5..Полагане асфалтови смеси – ръчно и машинно. Температурата на доставените асфалтовите смеси не трябва да бъде по-ниска  от 130 градуса, а при студено време 150 градуса. Уплътняването на асфалтовите смеси става най- малко с два валяка, лек 4-6 т и тежък 8 – 10 т., като валирането с лекия валяк започва непосредствено след полагането на сместа.  Уплътняването продължава до уплътняване на асфалтовата смес, съгласно изискванията на БДС 17143-90. 

6.Заливане на фуги – за постигане на максимално добра връзка между старата и ново положената асфалтова настилка, фугите се обкантват с битум по БДС 3942-83, предварително загрят на температура 150 градуса. 

7. Мрежовидните пукнатини на асфалтовата настилка се почистват с телена четка и сгъстен въздух, след което се заливат със загрят битум при температура 180 градуса.
Забележка: Не се допуска полагане на асфалтова смес при дъжд и върху мокра, заледена или заснежена  повръхност.  Направата на покрития от горещи асфалтови смеси се извършва при температура не по ниска от 5 градуса.   

Договорът се възлага за целия обем строителни работи, посочени в  Техническото задание - Приложение № 1 към документацията. 
Важно:

За обект:  Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км договорът за обществена поръчка ще влезе в сила и ще обвърже правно страните при условие, че до 05.12.2014г. възложителят получи допълнително финансиране за капиталови разходи за  2014г. 
3.   Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката;

3.1 Общи изисквания:

Всички строителни работи на обекта, предмет на този договор,  трябва да се изпълнят по вид и количество съгласно  Количествената сметка  и съгласно офертата на изпълнителя.

Предметът на договора се счита  изпълнен с подписване на акт-обр.19 между възложителя и изпълнителя, с който се приема изпълнените  СМР.
Изпълнителят на поръчката трябва да  изпълни договорените видове работи в   съответствие с:

· офертата му и приложенията към нея;

· условията и изискванията  на възложителя  за възлагане на обществената поръчка;

· действащи норми по здравословни условия на труд;

· указанията на представителите на   Възложител  (както и със заповедите в заповедната книга, в случаите, в които те са нормативно изискуеми).

·  договорения срок, като спазва стриктно  сроковете, заложени в  линейния календарен график, приложeние към техническата му оферта, освен ако СМР, предмет на поръчката, не бъдат изпълнени предсрочно. 
Изпълнителят на поръчката трябва да създаде необходима организация за изпълнението на възложените му работи, като  осигури своевременно работници,  материали, строителните съоръжения и техника,  необходими за изпълнението на  поръчката.
Изпълнителят на поръчката трябва:

· да представи парична или банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на поръчката  без ДДС. В случай, че изпълнението на строителните работи продължи след определения в договора краен срок за изпълнение, да поднови нейния срок при условията, посочени в проекто-договора, приложение към настоящата покана.

· да сключи трудови договори с най-малко три безработни лица за срок, не по-кратък от срока на  договора за СМР.
· да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ справка за наетите по трудов договор лица.
· да спазва дадените му указания по изпълнение на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
· да спазва изискванията на всички технически нормативни актове, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност и ОВОС.
· да оборудва за своя сметка работниците си с облекло и лични предпазни средства;
· да създаде условия за осигуряване  на безопасността на всички  лица на обекта, като провежда  инструктажи и взема мерки за  безопасни условия и охрана на труда на работниците и трети лица по време на изпълнение на договора. 
· да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда на строителната площадка и граничещите й имоти и за предотвратяване на повреди, безпокойство на лица и повреждане на  имущество, в резултат на замърсяване, шум и други причини, произтичащи от възприетия начин на работа. При неизпълнение на това задължение, всички разходи, обезщетения и глоби са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
· да вземе всички необходими мерки  за недопускане на  повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта по време на строителството. В случай, че по  вина  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се причинят вреди, то възстановяването им е за негова сметка.
· да спазва стриктно действащите разпоредби при работа с взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, ако използване на такива вещества и материали  е необходимо за изпълнението на договора.

· да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за посещението на контролни органи и дадените от тях предписания относно изпълнението на договора,
· да влага при строителството качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и на техническите изисквания за изпълнение на строителните работи на обекта.
· да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от строителния надзор или от представителите на Община-Земен.
· да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
· в случаите, в които е необходимо, да осигури за своя сметка от съответните инстанции всички разрешителни или други документи, свързани с осъществяване (или спиране) на възложените  строителни работи.

· да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при приемането му.

· да представи валидни застрахователни полици (копия, заверени от Изпълнителя) за срока на строителството във връзка със застраховането по чл.171 от ЗУТ (по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството от 2004г.) и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”.
· валидна застрахователна полица за застраховка съгласно чл.10 от Наредбата  за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и чл.173, ал.2 от ЗУТ, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост.
·   да се съобрази и прилага изискванията на Наредба №2/22.03.04 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

3.2 Място на изпълнение на поръчката:
 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км;

 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  

3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км;

 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км;
5. Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км


3.3 Срок за изпълнение на поръчката 

Maксималният срок за изпълнение на поръчката е  3 месеца, минималният срок е 1 месец и започва да тече от датата на сключване на договора с избрания изпълнител, с изключение срока за изпълнение на  СМР: Ремонт на Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км, за който  минималният срок за изпълнение е 10 (десет) дни. 
Обществената поръчка следва да бъде изпълнена най-късно в срок до   15.12.2014г. (петнадесети декември две хиляди и четиринадесета година).,  с която крайна дата следва да са съобразени и оферираните срокове за изпълнение на договора за всички обекти, предмет на поръчката.
3.4  Организация на строителството:

Кандидатите трябва да се съобразят с определения краен срок за изпълнение на  СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. Не се допуска отклонение от определения от Възложителя краен срок. 

Участниците трябва да представят работна програма за организация и изпълнение на строителството, която  трябва да се състои от:

А. Обяснителен текст за технологичната последователност на строителните процеси и управление на риска по образец –Приложение към публичната покана.
Б.Графична част, съдържаща линеен календарен план-график на строителните работи, който определя:

· начало на строителни работи (СМР),

· срокове за завършване на отделните видове строителни работи

· общо времетраене на дейностите
· краен срок за приемане на обекта

Забележка:
Графичната част се изготвя в избрана от кандидата форма, но трябва ясно да онагледява линейния  календарен график.

В. Диаграма на работната ръка. Диаграма на работната ръка посочва заетата работна ръка във времето (специалисти и работници).
Забележка:

 Диаграмата се изготвя в избрана от кандидата форма, но трябва ясно да онагледява заетата работна сила в отделните етапи на изпълнение на договора.

3.5 Изисквания за качество:

Качеството на изпълнените СМР трябва да отговаря на БДС и на техническите стандарти, предвидени за отделните видове строителни работи.
Изпълнителят се задължава да представи  на възложителя мостри за всички  материали, които ше бъдат използвани при изпълнението на СМР.
3.6 Допълнително изискване при изпълнението на поръчката:

Декларация oт участника, че ако бъде определен за изпълнител и сключи договор за изпълнение на обществената поръчка ще наеме най-малко 3 безработни лица, регистрирани в Бюро по труда.

4. Финансиране на поръчката и прогнозна стойност. Условия и  Начин на плащане:
4.1 Финансиране:

Финансирането на поръчката се осигурява от бюджета на Община, Земен- предвидени средства за разходи за капиталово строителство.
4.2 Прогнозна стойност:
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 88 666.67 лева без ДДС.
Прогнозната стойност на СМР на oтделните обекти, предмет на поръчката, е:

1.За ремонт на  Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км -8333.33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.

2. За ремонт на Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км-8666.67 (осем хиляди шестотин шетсдесет и шест хиляди  лева и сестдесет и седем стотинки) без ДДС.

 3 За ремонт на .Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км- 58 900 (петдесет и осем хиляди и деветстотин) лева. 
 4. За ремонт на Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км -8333.33 (осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без ДДС.

 5.  За ремонт на Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км-4 433.33 лева (четири хиляди четиристотин тридесет и три лева и тридесет и три стотинки).
4.3  Условия и начин на плащане

Плащането по настоящата обществена поръчка ще се осъществява както следва:

4.3.1 Авансовото плащане към Изпълнителя  в размер до  50% (петдесет процента) от стойността на договора. Плащането ще се извърши в срок до 10 дни,  след изпълнение на следните изисквания:

·  подписване на договора, 

· представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на авансовата сума;

· издаване на фактура от Изпълнителя за аванса по договора;

4.3.2 Окончателно плащане в размер на разликата между договореното и  авансовото плащане се заплаща в срок до 14 дни,   след като приключи пълното изпълнение на  дейностите, предмет на договора, което се удостоверява с подписан от възложителя и изпълнителя  акт-обр.19.
От тази стойност се приспадат дължимите от Изпълнителя обезщетения, неустойки и др. /в случай, че има такива/, когато размерът им надвишава стойността на внесената гаранция за добро изпълнение.


Забележка:  Ако Изпълнителят на обществена поръчка прецени да не получи авансово плащане, няма задължение да представя банкова гаранция за авансово плащане. В този случай цената на СМР, за която е възложена обществената поръчка, се заплаща на Изпълнителя в срок до 14 дни,   след като приключи пълното изпълнение на  дейностите, предмет на договора, което се удостоверява с подписан от възложителя и изпълнителя  акт-обр.19.
5.Изисквания към участниците:

5.1 Общи изисквания:

1. Оферта може да се подаде от всяко лице, който отговаря на изискванията на ЗОП  и на предварително обявените от Възложителя условия.

2. Не се допуска участник  да бъде подизпълнител на друг участник.
3. Всяко ФЛ или ЮЛ може да участва само в едно обединение, което е  подало оферта.
4. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е юридическо лице, договорът между участниците в обединението (или консорциума трябва да съдържа клаузи, които гарантират:

- срокът на договора за консорциум  трябва да е равен или по-дълъг от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява  обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

-  че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; 

- че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, за и от името на всеки член на обединението/консорциума; 

- че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 

Когато не е приложен договора за създаването на обединение/консорциум, или в приложения липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие.
Обединението представя оферта, предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта), предлагана цена  и проекто-договор от обединението /консорциума. Всички членове (ФЛ или ЮЛ) в обединението/консорциума представят поотделно всички останали документите, посочени  в настоящата покана.
5 Подизпълнители - участникът е длъжен да заяви дали ще ползва подизпълнители за изпълнение на поръчката. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
6 Лице, което участва в обединение/консорциум, не може да участва със самостоятелно предложение. 
7 Лице, което фигурира като подизпълнител в предложението на друг кандидат/ участник,  не може да участва със самостоятелна оферта и в предложението на обединение/консорциум. 

8.  Представителство. Участниците се представляват от законните си представители или от лица с нотариално заверено пълномощно, в което изрично са делегирани права за участие в обществената поръчка.

5.2  Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, техническите  възможности и квалификация:

Участниците  трябва да отговарят на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние , техническите  възможности и квалификация:

1. Участникът да има общо за последните 3 (три) години (2011г., 2012г. и 2013г.) оборот от строителни работи в размер не по-малко от 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) лева.

2. Участникът да има общо за последните 3 (три) години (2011г., 2012г. и 2013г.)  оборот от строителни работи, които  по естество и обем са подобни на  предмета на поръчката,  в размер не по-малко от 265 000 (двеста шестдесет и пет хиляди) лв.

3. Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс в размер не по-малко от 100 000 /сто хиляди / лева. 

4. Участникът трябва да е  вписан в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи Втора група, шеста  категория. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, да е  вписано в съответен регистър на държавата, в която е установено. 

5.Участникът да е бил главен изпълнител през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.)  на поне два договора за строителство, подобни по естество и  обем  на строителните работи, предмет на поръчката. Изпълнението на договорите да е приключило до датата на подаване на офертата и стойността на всеки договор да е не по-малка от прогнозната стойност на поръчката.

6. Участникът трябва да има  внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството;

7. Участникът трябва да има внедрена и сертифицирана Система за внедрена система за управление на здравето и безопасноста при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.
Важно: 
1.За договори за строителство с предмет, подобен по естество и обем на стоителните работи,  предмета на поръчката,  възложителят ще приема договори за изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с изграждане,  реконструкция, ремонт  и рехабилитация на пътища.
2. Ако участникът е обединение , което не е юридическо лице,  посочените минимални изискванията  трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
3. Изискването участникът  да е  вписан в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи  първа група, шеста категория, се прилага за всеки член на обединението. 

4.Ако се предвижда подизпълнител, изискванията  по т.1-т.4, т.6 и т.7  се прилага и за подизпълнителя според вида и обема на работите, предвидени за изпълнение от подизпълнителя.

5.Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта  или да участва в офертата, подадена от друго обединение, нито  да е  подизпълнител в офертата на друг участник.

Участник, който не отговаря на посочените минимални изисквания  за икономическо и финансово състояние , техническите  възможности и квалификация, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

5.3  Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1, т.1 и т.2 от ЗОП:
1.  Декларация с финансови данни за участника. Участникът следва да представи към декларацията следните документи :
1.1 Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева.

1.2. Копие от застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
1.3. Декларация от участника, че ако бъде избран за изпълнител ще представи допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост съгласно чл.10 от Наредбата  за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и чл.173, ал.2 от ЗУТ.

1.4. Отчет за приходите и разходите и счетоводни баланси за 2011, 2012 и 2013 г. / заверени копия от участника/,  в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.


1.5. Информация за общия оборот и за оборота на СМР  за последните 3 /три/ години (2011г.,2012г. и 2013г.),  Информацията се посочва по години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.  

1.6 Информация за общия оборот  за последните три години ( 2011г., 2012г. и 2013г.)  от строителни работи  със сходен предмет, какъвто е предметът на поръчката. Информацията се посочва по години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.  

Важно: Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ,  доказателства  за икономическо и финансово състояние се представят за обединението като цяло,  с изключение на доказателствата по т.1.2  и по т.1.3 , които се представят от всеки член на обединението.


Ако се предвижда подизпълнител, доказателства за икономическо и финансово състояние се представят и от подизпълнителя съобразно вида и обема на работите, предвидени за изпълнение от подизпълнителя.

5.4   Доказателства за техническите възможности, оборудване и квалификация, гарантиращи изпълнението на поръчката /чл.51 от ЗОП/, по образец приложение към документацията.

1.Доказателства, че участникът  е бил главен изпълнител през последните 3 (три)  години (2011г., 2012г. и 2013г.)  на поне  два обекта, подобни  по обем и мащаб на строителните работи, предмет на поръчката. Като доказателства участникът трябва да представи:

·  Договори за строителство; договори за изпълнение на СМР;
·  Акт-обр.15 по Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към представените договори  или акт-обр.19, когато за изпълнените СМР не се изисква съставяне на акт-обр.15 по Наредба № 3/2003г.
·  Препоръките /референциите/, в които  да са посочени стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали строителството  е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

2. Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП  на  договорите за строителство, изпълнени през последните 3 /три/ години (2011, 2012 и 2013г.) ,  включително стойностите, датите и получателите придружени от препоръки  за добро изпълнение /референции/ на най-важните строителни обекти. Препоръките /референциите/ да посочват стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

3. Описание съгласно чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване /свободен текст/. 

4. Списък по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП  на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.

5. Заверено копие от Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС, за изпълнение на строежи  втора група, шеста  категория. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, да представи документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, че е  вписано в съответен регистър на държавата, в която е установено. 

6. Списък по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП  на ангажираните специалисти при изпълнението на поръчката,  с приложени към него:

6.1  Документи, представени под опис,  удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника. Ако кандидатът или участникът е ЮЛ тези документи трябва да се представят за представителите на ЮЛ.

6.2 документи, представени под опис,  удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на ръководните  служители;

6.3. Документи, представени под опис, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация  на лицата, които отговарят за извършването на  строителството.

Забележка: Минималният брой на ръководния персонал, който участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката :

· Ръководител на обекта – строителен инженер пътно строителство, висше образование, образователна степен:магистър и най-малко 5 годишен професионален опит – 1 бр.

· Заместник-ръководител на обекта – строителен инженер пътно строителство, висше образование, образователна степен:магистър и най-малко 3 годишен професионален опит – 1 бр.

· Отговорник по контрола на качеството- 1 бр.

· Лицензиран координатор по безопасност и здраве – 1 бр.

7. Декларация по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП  за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години.

8. Данни, съгласно чл.51, ал.1, т.10 от ЗОП  за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. 

9. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за техническото оборудване предвидено за изпълнение на поръчката.

Забележка : Описва се само конкретното оборудване предвидено за изпълнението на  обществена поръчка, а не цялата налична механизация и транспортни средства на участника. Към декларацията участниците се задължават да представят доказателства за правото си на собственост или ползване за срока на договора на предложеното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, посочено в настоящата декларация / извлечения от счетоводни сметки,  договори, фактури, регистрационни талони и други/.

Важно: Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ, доказателства за техническите възможности, оборудване и квалификация, гарантиращи изпълнението на поръчката, се представят за обединението като цяло.


Ако се предвижда подизпълнител, доказателства за техническите възможности, оборудване и квалификация, гарантиращи изпълнението на поръчката, се представят и от подизпълнителя съобразно вида и обема на работите, предвидени за изпълнение от подизпълнителя.

10. Заверени копия на валидни към датата на подаване на офертите Сертификат ISO 9001:2008  за управление на качеството или еквивалентен и Сертификат -  OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи. 

Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки и еквивалентни
5.5 Допълнително изискване при изпълнението на поръчката:

Декларация oт участника, че ако бъде определен за изпълнител и сключи договор за изпълнение на обществената поръчка ще наеме най-малко 3 безработни лица, регистрирани в Бюро по труда.

6.Гаранции

 6.1. Условия и размер на гаранцията за участие:

Участникът следва да представи документ в оригинал за внесена гаранция за участие в откритата процедура. Гаранцията за участие е в размер на 1% от посочената обща прогнозна стойност на поръчката и  трябва да бъде представена, в една от следните форми:

- парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Земен.

Банка: ДСК ЕАД
банкова сметка :BG 08 STSA 93003300610701
BIC:STSABGSF
- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно приложение към документацията ) и валидна  150 (сто и петдесет) дни след крайния срок за подаване на офертите.
Забележка: В случай, че участникът не представи в оригинал документа за банкова гаранция или парична гаранция се отстранява от по-натъшно участие в процедурата.

 Гаранциите за участие в процедура се задържат и освобождават от Възложителя  при условията на  чл.62 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

 6.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

Преди подписването на договора, участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:
- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Земен:

Банка: ДСК ЕАД

банкова сметка :BG 08 STSA 93003300610701

BIC:STSABGSF
- оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя по указания образец (съгласно приложение към документацията) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.
 Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора.

Забележка: Кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно формата на гаранцията за изпълнение.
  Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
7.  Критерият за възлагане  на поръчката.Показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест; Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
Офертите на участниците, които са пълни и отговарят на всички предварително обявени изисквания, ще се допуснат до разглеждане и класиране.
Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от възложителя комисия по реда на ЗОП.
7.1 Критерии за оценка на офертите съгласно чл.37(1) от ЗОП е „Икономически най-изгодна оферта”.
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

При оценката на офертите първо ще се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки ще се обединят.

7.2  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО) 
Оценката на допуснатите до този етап оферти се извършва по посочените по-долу показатели и съответните им относителни тежести по следната формула: 

КО = ТП х 70 % + ПЦ х 30 %

Комисията класира на първо място и предлага за Изпълнител участникът, който е получил най-много точки (т. е. най-висока комплексна оценка).

7.2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА 

Показателите за оценяване са технически и финансови, както следва:

	Показатели

/наименование/
	Относителна

тежест в комплексната оценка

	1
	2

	1.  Технически показатели (ТП) - максимално възможна оценка 70 точки
	70 %

	2. Предлагана цена (ПЦ) - предложена от участника крайна цена за изпълнение на поръчката - максимално възможна оценка 30 точки
	30 %


Всеки от показателите се оценява съобразно определените от Възложителя критерии. 

7.3. ЕТАПИ НА ОЦЕНКА:

7.3.1. Първи етап – Оценка по технически показатели 


Техническите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническа оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Техническите показатели (ТП) отчитат технологичната последователност на строителните процеси и управлението на риска, гарантиращи качеството на строителните дейности по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение на предмета на поръчката по следната формула: ТП = А + Б, където:

	№
	Показател
	Максимален 

брой точки

	Технически показатели

	А.
	Тетехнологична последователност на строителните процеси
	60 

	Б.
	Упуправление на риска
	10

	Общ брой точки:
	70 


Всеки един от техническите показатели (А и Б) се оценява по следваната таблица: 

	ПОКАЗАТЕЛ
	СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ
	БРОЙ ТОЧКИ

	А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	Макс. брой точки 60

	Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката, като се следи за дейностите, които обхваща съответната оферта и предложените последователност на тяхното изпълнение, организация и подход на изпълнение и линеен график с приложена диаграма на работната ръка. 

Комисията поставя «НЕ» на Показател А – Технологична последователност на строителните процеси и предлага за отстраняване участник, в случай, че са налице едно или повече от по-долу посочените обстоятелства: - Не е представена Обяснителна записка към предложението за изпълнение на поръчката, и/или - В обяснителната записка няма описание на основните видове СМР, тяхната продължителност и технологична последователност и обвързаността на отделните етапи и строителни дейности,  и/или - В Обяснителната записка не е налице разпределение на трудовите и техническите ресурси, координация между звената и последователност на дейностите, и/или - В обяснителната записка списъкът на материалите, които ще се вложат в обекта не е изготвен съгласно указанията на Възложителя, и/или - Не е представен Линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка, и/или - При изготвянето на Линейния календарен график не е спазена формата на образец № 2.1., и/или - При изготвянето на Линейния календарен график не е спазено изискването: Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците, и/или - В изготвянето на Линейния график не е отчетена технологичната последователност на отделните видове работи.

Всички предложения получили „ДА” на показател „А” – Технологична последователност на строителните процеси, се оценяват на съответствие с посочените по-долу указания:
	

	Фактори, влияещи на оценката:

- Обяснителна записка – Приложение № 1
- Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, придружен с диаграма на работната ръка – Приложение № 2

Забележка: За целите на оценката:

1. Под «несъществени несъответствия» ще се разбират несъответствия между обяснителна записка и линеен календарен график по отношение на технологичната последователност на процесите и/или на отделните етапи на изпълнение и/или на организацията и подхода на изпълнение, които са резултат от допуснати технически пропуски и грешки, които няма да повлияят върху изпълнението на договора и да нарушат сроковете за изпълнението му и няма да намалят качеството.

Пример за «несъществени несъответствия»: Има разлика между обяснителната записка и линейния календарен график в часта на изписване на периодите за изпълнение на определен вид дейност  и/или последователността  на изпълнение на определен вид строителна дейност и/или отделен етап на изпълнение и/или на брой работници, като този вид дейност в линейния график следва правилната технологичната последователност на видовете СМР /примерно стоманобетонови работи, вътрешни инсталации, вътрешни довършителни работи и т.н.
2. Под «съществени несъответствия» ще се разбират несъответствия в обяснителна записка и/или в линейния календарен график по отношение на технологичната последователност на процесите и/или на отделните етапи на изпълнение и/или на организацията и подхода на изпълнение, които са резултат от допуснати технически пропуски и грешки, които биха  повлияли върху изпълнението на договора и да нарушат сроковете за изпълнението му и биха намалили качеството.

Пример за «съществени несъответствия»: Констатирани са разминавания между текстовото описание на технологичните процеси и/или организацията и/или подхода на изпълнение на строителството, направено в обяснителната записка и графичното отразяване в линейния график, които са от естество да доведат до промяна в технологичната последователност и да рефлектират на качеството и/или сроковете за изпълнение.
Визираното разминаване би могло да е например в описанието, съответно – графичното отразяване на дейности като:  стоманобетонови работи, вътрешни инсталации, вътрешни довършителни работи и/или посоченият брой работници, с който ще се изпълнява определен вид строителна дейност не съответства на изписания в хоризонталната отсечка от графичната част от графика.
	Участникът получава 60 точки, когато са налице следните обстоятелства:

Обяснителната записка и линейният календарен график са в съответствие по отношение на отразената последователност на технологичните процеси и организацията и подхода на изпълнение на строителството.
	60

	
	Участникът получава 30 точки, когато са налице следните обстоятелства:

Налице са несъществени несъответствия между обяснителната записка и линейния график по отношение на последователността на технологичните процеси и/ли организацията на строителството и/или подхода на изпълнение на строителството.


	30 точки

	
	Участникът получава 1 точка, когато са налице следните обстоятелства:

Наналице са съществени несъответствия между обяснителната записка и линейния график по отношение на последователността на технологичните процеси и/или организацията и/или подхода на изпълнение на строителството.
	1  точка. 

	Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
	Макс. брой точки 10

	Преди да премине към оценка на предложенията на участниците по този показател, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя. Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.

2. Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

3. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в СМР.

Комисията поставя «НЕ» на Показател «Б» – Управление на риска и предлага за отстраняване участник, в случай, че е налице следното обстоятелство: Не е представена част от Обяснителна записка към предложението за изпълнение на поръчката, включваща Управление на риска.

Всички предложения, получили „ДА” на показател „Б” – Управление на риска, се оценяват по следните критерии:
	

	Фактори, влияещи на оценката:

· - Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката;

- Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

- Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.


	Участникът получава 10 точки, когато са налице следните обстоятелства:

- анализирани са предвидените от Възложителя рискови фактори, като за всеки един от рисковете са посочени мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, предложени са конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и съответно конкретни адекватни мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска;

- разгледана е възможността от настъпването на други рискови фактори /неидентифицирани от Възложителя/, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение, като същите са анализирани - за всеки един от рисковете са посочени мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, предложени са конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и съответно конкретни адекватни мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.
	10 точки.

	
	Участник получава 5 точки, когато е налице поне едно от следните обстоятелства:

- не са анализирани някои /до 25 на сто/ от посочените от Възложителя рискови фактори; и/или

- разгледана е възможността от настъпването на други, непосочени от Възложителя, рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение, но същите не са анализирани (не са посочени мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска и/или не са предложени конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване на риска, и/или не са посочени конкретни адекватни мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска)
	5 точки.

	
	Участникът получава 1 точка, когато е налице поне едно от следните обстоятелства:

- не са анализирани повече от 25 на сто от посочените от Възложителя рискови фактори; и/или

- не е разгледана възможността от настъпването на други, непосочени от Възложителя, рискови фактори, свързани конкретно с начина на работа и сроковете за изпълнение.
	1 точка


7.3.2. Втори етап – Оценка по показател Предлагана цена (ПЦ)

До оценка по показател ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (ПЦ) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. 

Оценката се извършва по следната формула:

ПЦ = (Ц min / Ц i) х 30 = .......... (брой точки), 

Където Цi е предложената крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена крайна цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички допуснати до оценка участници

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. За всички оценявани показатели в посочената методика закръглявания на предложенията се допускат до втория знак след десетичната запетая. Участници, които не са се съобразили с това изискване се отстраняват от участие в процедурата. 

Важно:  Ценовите предложения на всички участници се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, която е  по-висока от посочената в настоящата документация  прогнозна стойност за изпълнение на цялата  обществената поръчка и/или  оферираната цена за отделен обект, предмет на поръчката, е по-висока от посочената в документация прогнозна стойност за този обект.
7.4. Определяне на икономически най-изгодна оферта:

1. За икономически най-изгодна оферта се класира офертата получила най-голям брой точки по направената комплексна оценка съгласно  тази методика.

2. Ако определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, на основание  чл. 71, ал. 4 от ЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
3. В случай, че офертата не може да се определи по реда на чл.71, ал.4 от ЗОП, на основание чл.71, ал.5 от ЗОП комисията, назначена от възложителя за разглеждане и класиране на офертите,   провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
 8. Условия и ред за подаване на офертите:
1. Офертaта трябва да се представи  в деловодството на Община Земен на адрес: гр. Земен, п.к. 2240,  бщина Земен, обл. Перник,  ул."Христо Ботев"№3   в срок  до 08.07.2014г.(осми юли  две хиляди и четиринадесета година) до 16:00 ч.
2. Общи изисквания към  изготвяне на офертите на участниците:

2.1. Участниците в процедурата  за възлагане на обществената поръчка трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на ЗОП  и с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата покана;.

2.2. Всеки участник  има право да представи само една оферта.
2.3. Всички документи  в офертата следва да бъдат на български език, написани на пишеща машина или компютър, без поправки и/или изтривания.

2.4. Всички документи, които са ксерокопия, трябва да са заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат.

2.5. Документите следва да бъдат подредени съобразно посочените по-долу изисквания, всички страници трябва да са номерирани последователно,  след което документите се запечатват в отделни пликове, в съответствие с посочените по-долу изисквания.

3.Указания за представяне на офертата:
Oфертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи  адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.

Този плик или пакет трябва да съдържа 
1. Списък на приложените документи, подписан от участника.

2. Оферта (по образец- Приложение 1 към документацията).
3. Документ за регистрация на участника (нотариално заверено копие) или декларация за  единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице – нотариално заверено  копие от документ за самоличност. 

4. Когато не е представена декларация за  единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние - оригинал или нотариално заверено копие, издадено не повече от 7 (седем) дни преди датата на подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
5. Копие от документ за регистрация по ЗДДС, ако участникът е регистриран.

6. Договор за създаване на обединение/консорциум, съгласно изискванията в настоящата документация, когато участникът в обществената поръчка е обединение/консорциум.

7. Оригинал на документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер, посочен в документацията за участие. 
Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума; 

- банкова гаранция.
Важно:

 При представяне на банкова гаранция за участие в процедурата, същата трябва да се приложи в оригинал. В оригинал следва да се приложи и платежният документ, когато участникът е заплатил парична гаранция.  Неизпълнението на това изискване има за последица отстраняване на участника от процедурата!
8 Декларация с финансови данни за участника. Участникът трябва да представи към декларацията следните документи :
8.1 Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия не по-малко от 100 000 лева.

8.2. Копие от застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
8.3. Декларация от участника, че ако бъде избран за изпълнител ще представи допълнителна застраховка, покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост съгласно чл.10 от Наредбата  за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и чл.173, ал.2 от ЗУТ.

8.4. Отчет за приходите и разходите и счетоводни баланси за 2011, 2012 и 2013 г. / заверени копия от участника/,  в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

8.5. Информация за общия оборот и за оборота на СМР  за последните 3 /три/ години (2011г.,2012г. и 2013г.),  Информацията се посочва по години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.  

8.6 Информация за общия оборот  за последните три години ( 2011г., 2012г. и 2013г.)  от строителни работи  със сходен предмет, какъвто е предмета на поръчката. Информацията се посочва по години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.  

9.Доказателства, че участникът  е бил главен изпълнител през последните 3 (три)  години (2011г., 2012г. и 2013г.)  на поне  два обекта, подобни  по обем и мащаб на строителните работи, предмет на поръчката; Като доказателства участникът трябва да представи:

a.  Договори за строителство или договори за изпълнени СМР
b.  Акт-обр.15 по Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към представените договори или акр-обр.19, когато съгласно ЗУТ и Наредба № 3/2003г. за изпълнените СМР не се предвижда съставяне на акт-обр.15.

c.  Препоръките /референциите/, в които  да са посочени стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали строителството  е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

10. Списък по чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП  на  договорите за строителство, изпълнени през последните 3 /три/ години,  включително стойностите, датите и получателите придружени от препоръки  за добро изпълнение /референции/ на най-важните строителни обекти. Препоръките /референциите/ да посочват стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

11. Описание съгласно чл.51, ал.1, т.3 от ЗОП на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване /свободен текст/. 

12. Списък по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП  на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.

13. Заверено копие от Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС, за изпълнение на строежи първа група, шеста категория. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, да представи документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, че е  вписано в съответен регистър на държавата, в която е установено. 

14. Списък по чл.51, ал.1, т.7 от ЗОП  на ангажираните специалисти при изпълнението на поръчката,  с приложени към него документи под опис, удостоверяващи:

14.1  образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника. Ако кандидатът или участникът е ЮЛ тези документи трябва да се представят за представителите на ЮЛ.

14.2  образованието и професионалната квалификация на ръководните  служители;

14.3. образованието и професионалната квалификация  на лицата, които отговарят за извършването на  строителството.


14.4 Декларация за съгласие за участие  в екипа – по образец- Приложение  към документацията. 
Забележка: Минималният брой на ръководния персонал, който участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката :

· Ръководител на обекта – строителен инженер пътно строителство, висше образование, образователна степен:магистър и най-малко 5 годишен професионален опит – 1 бр.

· Заместник-ръководител на обекта – строителен инженер пътно строителство, висше образование, образователна степен:магистър и най-малко 3 годишен професионален опит – 1 бр.

· Отговорник по контрола на качеството- 1 бр.

· Лицензиран координатор по безопасност и здраве – 1 бр.

15. Декларация по чл.51, ал.1, т.8 от ЗОП  за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години.(2011, 2012 и 2013г.)

16. Данни, съгласно чл.51, ал.1, т.10 от ЗОП  за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. 

17. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за техническото оборудване предвидено за изпълнение на поръчката.

Забележка : Описва се само конкретното оборудване предвидено за изпълнението на  обществена поръчка, а не цялата налична механизация и транспортни средства на участника. Към декларацията участниците се задължават да представят доказателства за правото си на собственост или ползване за срока на договора на предложеното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, посочено в настоящата декларация / извлечения от счетоводни сметки,  договори, фактури, регистрационни талони и други/.
 18.  Декларации  за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.1  от ЗОП от участника.  по образец –Приложение към публичната покана.

  Когато  участниците са юридически лица,  декларация  за отсъствие на обстоятелства по чл.47,  ал. 1, т. 1  от ЗОП   се подава и от следните лица::

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество – от  лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6.  при едноличен търговец - от физическото лице - търговец;

7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват кандидата или участника;
8.От  прокуристите, когато има такива; Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

 19. Декларации  за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.2  от ЗОП от участника. – по образец –Приложение към публичната покана.

.  Когато  участниците са юридически лица,  декларация  за отсъствие на обстоятелства по чл.47,  ал. 2, т. 2 и 5   от ЗОП   се подава и от следните лица::

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество – от  лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6.  при едноличен търговец - от физическото лице - търговец;

7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват кандидата или участника;
8.От  прокуристите, когато има такива; Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

20.  Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП – по образец –Приложение към публичната покана.

2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС – по образец –Приложение към публичната покана.

21. Декларация от подизпълнител/и, ако участникът ще ползва подизпълнители- по образец Приложение към публичната покана.
22.  Нотариално заверено пълномощно,  когато участникът не се представлява от законния си представител.

23 Проект на договор  - непопълнен, а само парафиран с подпис и подпечатан на всяка страница по образец – Приложение към  поканата.
24.Техническа оферта, която трябва да се състои от:

1.  Работна програма  за организация и изпълнение на строителството, която се състои от:

1.1. Обяснителен текст за технологичната последователност на строителните процеси и управление на риска –  по образец Приложение към поканата;
       1.2. Графична част, съдържаща линеен календарен план-график на строителните работи, който определя:

· начало на строителни работи (СМР),

· срокове за завършване на отделните видове строителни работи

· общо времетраене на дейностите
· краен срок за приемане на обекта

1.3. Диаграма на работната ръка. Диаграма на работната ръка посочва заетата работна ръка във времето (специалисти и работници). 

1.4  Предлаган Срок за изпълнение на поръчката –по образец  Приложение  към поканата:
25.„Предлагана цена” – по  образец – Приложение  към поканата;

26.Остойностена  от участника Количествена сметка на отделните видове СМР, предмет на поръчката по образец Приложение  към поканата.. Остойностената Количествено-стойностна сметка се представя на хартиен носител и на  CD или флаш-памет във формат PDF.
Забележка:

Между посочената обща цена за изпълнение на СМР в ценовото предложение и цената, посочена в КСС за всяка отделна позиция, комисията  извършва проверка за съотвествие и за допуснати аритметични грешки. 

Допуснатите математически грешки се отстраняват при спазване на следните принципи:

(а)
 ако е налице несъответствие между данни, цитирани с думи и с цифри, за действителни се приемат стойностите, изразени словом; 

и


(б)
 ако се констатира несъответствие между единичната тарифа и общата цена за позицията, получена като произведение на единичната тарифа по количеството, за действителна се приема единичната тарифа така, както е записана, освен ако по мнението на Възложителя, е налице очевидно значимо разместване на десетичния знак в единичната тарифа, в който случай за действителна се приема общата цена за позицията така, както е записана, а на корекция подлежи единичната тарифа.

При разлика между цената за изпълнение, посочена в ценовото предложение и  цената по КСС, формирана от сбора на всички отделни  позиции, определяща е цената по КСС.
Когато комисията установи аритметични грешки, сумата, записана в ценовото предложение , се коригира от Възложителя в съответствие с горната процедура за коригиране на допуснати аритметични грешки.
Сумата, записана в ценовото предложение , се коригира от Възложителя и когато е налице несъответствие между цената, посочена  в ценовото предложение и  в КСС.

За направените корекции комисията уведомява кандидата и му определя  срок да потвърди дали приема направената корекция.

Ако кандидатът откаже да приеме така нанесената корекция, офертата му се отхвърля. За отказ ще се счита, ако кандидатът не потвърди корегираната цена в срок, определен от Възложителя.

Забележка: Документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език, извършен от лицензиран преводач.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите за икономически, финансови и технически възможности се представят за участника/участниците  в обединението, който отговаря на минималните изисквания, посочени в документацията. Всички останали документи, както и декларациите, посочени в настоящата документация, се представят от всеки участник в обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите за икономически, финансови и технически  възможности се представят от подизпълнителя съобразно вида и обема на работите, предвидени за изпълнение от подизпълнителя.

Важно:

Декларациите, посочени в настояшата документация се представят и от подизпълнителя.


Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице или техни обединения и в съответната държава не се издава някой от изисканите документи, то участникът представя съответния еквивалентен документ от държавата, в която е установен.


Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

Ако участник не представи някой от изисканите документи или не отговаря на посочените изисквания, или офертата не е систематизирана по посочения по-горе начин ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Забележка:
*Лицата, които ще представляват участниците в процедурата и не са техни представители по закон, трябва да представят и  изрично нотариално заверено пълномощно, подписано от лицето/лицата, оторизирано/и по закон да представляват участника. 
*Допълнително изискване за чуждестранните лица е пълномощното да бъде легализирано и преведено на български език или с апостил с превод на български език.

Ако участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, при несъответствие в записите на различните езици, за валидни се считат записите на български език.
9. Отваряне на офертите. Определяне на изпълнител и сключване на договор.
9.1 Офертите ще бъдат отворени в 12 часа на 09.07.2014.г., в сградата на Община Земен от комисия, назначена от Възложителя.

9.2 Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор

1. Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на първо място за Изпълнител на поръчката, и сключването на договор с него (съответно с класирания на второ място), се извършва по реда на ЗОП.

2. Възложителят сключва  договори  с избрания изпълнител на обществена поръчка. В договорите за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител на съответната обособена позиция.

3. При подписване на договора, Изпълнителят трябва да представи документите по чл. 101 е ал.2 от ЗОП.
10.Други указания:

1. Приоритет на документите

 При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация, документите ще се прилагат със следния приоритет:

а) Публичната покана на възложителя; 

б) Проект на Договор;

в) Останалите приложения към публичната покана. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

2. Неуредени въпроси:

По неуредените въпроси  се прилага Законът за обществени поръчки,   Правилника за прилагане на ЗОП и приложимите разпоредби на съществуващото законодателство в Република България.
Приложение № 1 – Техническо задание

	РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ГРАД ЗЕМЕН 

	ПРИЛОЖЕНИЕ

	
	
	
	
	

	№
	Наименование на строителните работи
	Ед. мярка
	Количество
	

	 
	Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км
	 
	 
	

	1
	Почистване на банкети
	М
	3000
	

	2
	Полагане на неплътна асфалтова смес с дебелина  5см 
за локални ремонти
	м²
	120
	

	3
	Полагане на плътна асфалтова смес с дебелина  4см
	м²
	170
	

	4
	Полагане на битумна емулсия за разлив за връзка
	м²
	290
	

	 
	Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км
	 
	 
	

	1
	Фрезоване на асфалтова настилка 
	м²
	200
	

	2
	Полагане на неплътна асфалтова смес с дебелина  8см за 
локални ремонти
	м²
	150
	

	3
	Полагане на битумна емулсия за разлив за връзка
	м²
	350
	

	4
	Полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 4см
	м²
	200
	

	5
	Заливане на асфалтови пукнатини с битум
	М
	330
	

	6
	Извозване на строителни отпадъци на определени за това депа
	м³
	23
	

	 
	Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км
	 
	 
	

	1
	Почистване на банкети
	М
	6000
	

	2
	Фрезоване на асфалтова настилка 
	м²
	1300
	

	3
	Почистване и оформяне на канавки 
	М
	150
	

	4
	Полагане на неплътна асфалтова смес с дебелина  6см за локални 
ремонти
	м²
	180
	

	5
	Полагане на плътна асфалтова смес с дебелина  4см
	м²
	2600
	

	6
	Полагане на битумна емулсия за разлив за връзка
	м²
	2780
	

	7
	Извозване на строителни отпадъци на определени за това депа
	м³
	25
	

	 
	Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км
	 
	 
	

	1
	Почистване на банкети
	М
	3000
	

	2
	Полагане на неплътна асфалтова смес с дебелина  5см за локални 
ремонти
	м²
	90
	

	3
	Полагане на битумна емулсия за разлив за връзка
	м²
	340
	

	4
	Полагане на плътна асфалтова смес с дебелина  4см
	м²
	250
	

	 
	Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км
	 
	 
	

	1
	Полагане на плътна асфалтова смес  с дебелина 5см
	м²
	210
	

	2
	Полагане на битумна емулсия за разлив за връзка
	м²
	210
	

	 
	 
	 
	 
	


Изисквания за качество на материалите:
1. Тип битумна смес:  АС 12,5 изн. А 50/70 : БДС ЕN 13108-1.2006, БДС ЕN 13108-1 NA:2009
2. 2.Тип битумна смес:АС 16 биндер 50/70 : БДС ЕN 13108-1.2006, БДС ЕN 13108-1 NA:2009
Приложение № 2

ДО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

О Ф Е Р Т А

за изпълнение на  обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител за Изпълнение на СМР с предмет: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5.Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км

Административни данни на участника:

1. Наименование или име на участника ........................................................................

2. Регистрирано в..........................................................................., с. ЕИК .................................................................................................

3.Представлявано от ..........................................................................................................

4.Седалище и адрес на управление .................................................................................

     Телефон.........................................., факс................................................

     Е-mail..............................................

5. Лице за контакти ................................................................................................

 Длъжност ............................................................................................................

 Телефон/факс .....................................................................................................

6. Обслужваща банка ................................................. банков код BIC ...............……..................,

Банкова сметка IBAN, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие (ако е приложимо) .............................................................................

Титуляр на сметката .................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
       С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в изпълнението на обществена поръчка с предмет: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5.Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км


1. Запознахме се с публичната покана и изискванията за участие, за изготвяне и представяне на офертата  и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме изцяло.

2. Конкретните условия и параметри за изпълнение на обществената поръчка подробно сме описали в  техническото предложение ( по образец към документацията)

3. Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е съобразена с прогнозната стойност, посочена от Възложителя, вкл. с прогнозната стойност на всеки обект, предмет на поръчката. 
4. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 150 /сто и петдесет / календарни дни, включително от крайния срок за получаване на оферти. 
5. Декларирам, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в откритата процедура  за възлагане на обществена поръчка отговарям на всички изисквания, произтичащи от ЗОП и  предварително обявените условия от Възложителя.
6. Представяме документите, посочените в ЗОП и в публичната покана, удостоверяващи, че............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на предварително обявените условия от Възложителя.

7.  При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме / няма да ползваме (ненужното се зачертава) подизпълнители.

8. Прилагаме документите по чл. 47, ал. 8 от ЗОП, удостоверяващи, че посочения(те) от нас подизпълнител(и) отговаря(т) на всички изисквания, на които трябва да отговаря участника.

9. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

а) Гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

- банкова гаранция в оригинал по приложения в документацията образец;

- парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя:

б) Всички необходими изискуеми се от ЗОП и от възложителя документи,  в това число и тези, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

Приложение №  3

ДО

ОБЩИНА ЗЕМЕН
ТЕХНИЧЕСКА   ОФЕРТА

От:  .................................................................................................................................
(наименование на участника)

с адрес: .........................................................................................................................................
тел.: ......................., факс: ......................., e-mail: .....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ ГОСПОДА,

Представяме нашето техническо предложение за изпълнение  на обществена поръчка с предмет: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5. Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км

Предлагаме следната работна програма  за организация и изпълнение на строителството: 

	А.
	ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	

	Б.
	УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
	

	
	

	А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ
	

	Описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен календарен план-график с приложена диаграма на работната ръка. 
	

	Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.
	

	1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в процеса на изпълнение 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя;

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в  документация.

7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.


	


	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия:
	__________________________

	Длъжност:
	__________________________

	Подпис и печат: 
	__________________________


Приложение № 3а
ДО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
.....................................................................................................

(пълно наименование, ЕИК и адрес на управление) предлагаме да изпълни обществената поръчка РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км за срок от..........................................................дни от датата на сключване на договора за изпълнение на СМР.
За изпълнение на СМР на обект  Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км предлагам/е  срок за изпълнение  от ........................................дни, считано от датата на  влизане на договора за СМР в сила, ако настъпят  условията за влизане на договора в сила, посочени в настоящата документация за участие и в проект на договора за изпълнение на СМР, приложение към документацията.
	 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия:
	__________________________

	Длъжност:
	__________________________

	Подпис и печат: 
	__________________________


Приложение № 4
ДО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

от
.....................................................................................................

(пълно наименование, ЕИК и адрес на управление)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
          След проучване и запознаване с предмета на  обществената поръчка предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:
1.Общата цена за изпълнение  е в размер на ................ (....................... с думи) лева без ДДС, съответно ................ (....................... с думи) лева с вкл. ДДС.
2.Предлаганата от нас цена за всеки отделен обект, предмет на обществената поръчка, е в следните размери:

1.За РЕМОНТ на  Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км  е в размер на ................ (....................... с думи) лева без ДДС, съответно ................ (....................... с думи) лева с вкл. ДДС
 2. За РЕМОНТ на Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км е в размер на ................ (....................... с думи) лева без ДДС, съответно ................ (....................... с думи) лева с вкл. ДДС
3.За РЕМОНТ на Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км  е в размер на ................ (....................... с думи) лева без ДДС, съответно ................ (....................... с думи) лева с вкл. ДДС
4.За РЕМОНТ на Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км е в размер на ................ (....................... с думи) лева без ДДС, съответно ................ (....................... с думи) лева с вкл. ДДС

5. За РЕМОНТ на Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км е в размер на ................ (....................... с думи) лева без ДДС, съответно ................ (....................... с думи) лева с вкл. ДДС
Декларираме, че посочената цена  включва всички разходи за изпълнението на поръчката, както и всички данъци, такси и др.задължения, които са дължими на територията на Република България, включително и ДДС.
Декларираме, че посочената цена е съобразена с минималната цена на труда.

Декларираме, че изцяло приемаме посочения  в поканата  начин на плащане на цената за изпълнението на поръчка.

Декларираме, че в хода на изпълнение на поръчката предложената цена на настоящата оферта ще остане непроменена.
	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия:
	__________________________

	Длъжност:
	__________________________

	Подпис и печат: 
	__________________________


Приложение № 4 а

Количествено –стойностна сметка

Приложение № 5
Д О Г О В О Р

(ПРОЕКТ)

Днес, ...…… 2014 г., в  гр. Земен, общ. Земен, обл. Перник, между:

1. Община Земен, представлявана от Димитър Симеонов Сотиров – кмет на Община Земен, с Булстат:000386662 и адмистративен адрес: гр.Земен 2440, обл.Перник, общ.Земен, ул.“Христо Ботев“ №3,
от една страна,  наричана за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

2................................................................................,  регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК …..............................., представлявано от …………………………......,
от друга страна, наричана за краткост по-долу  ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Заедно, наричани в текста на договора “Страните”

съгласно ЗОП и в изпълнение на Решение № ......./.................... за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, се състави и подписа настоящия договор, за следното:  

I. Предмет на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема по искане на Възложителя и в съответствие с клаузите на този договор да изпълни СМР: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5.Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км
II. Влизане в сила и срок за изпълнение
2.1.Настоящия договор влиза в сила от датата на неговото сключване за изпълнение за следните обекти, предмет на обществената поръчка: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км;
2.2.За изпълнението на обект: Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км договорът ще влезе в сила при условие, че кумулативно настъпят следните условия:

 до 05.12.2014г. на Община Земен се предоставят допълнителни средства за капиталови разходи,

и 

Община Земен в срок до 05.12. 2014г. уведоми писмено изпълнителя, че е осигурено финансиране и за този обект.

При ненастъпване на посочените условия, обект: Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км отпада от предмета на договора, като  с цената за изпълнение на Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км, посочена в чл.3.1, т.5  се намалява общата  цена за изпълнение на  СМР, посочена в чл.3.1
2.3. Срокът за изпълнение на договора е ................................календарни дни от  датата, на сключване на договора за обект: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км, предмет на поръчката.
2.4.Срокът за изпълнение на обект: Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км, предмет на поръчката, срокът зе ...........................дни и  ще започне да тече при условие, че настъпи условието по чл.2.2 и договорът влезе в сила. 




ІІІ. Цени и начин на плащане
Член 3.1 Цената за изпълнението на поръчката  е .....................................лева без включен Данък добавена стойност или ........................................................лева с ДДС, която за отделните обекти на поръчката е в следните размери:
1. За изпълнение на СМР: Ремонт на Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км цената е  ................................лева ( с цифри и думи) без ДДС и ......................................лева с ДДС.

 2. За изпълнение на СМР: Ремонт на Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км .цената е .............................................лева ( с цифри и думи) без ДДС и ......................................лева с ДДС.

3.За изпълнение на СМР: Ремонт на Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км цената е .........................................лева ( с цифри и думи) без ДДС и ..........................................лева с ДДС.

4.За изпълнение на СМР: Ремонт на Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км. Цената е ...........................................лева ( с цифри и думи) без ДДС и .....................................лева с ДДС.

5. За изпълнение на СМР: Ремонт на Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км цената  е ........................................лева ( с цифри и думи) без ДДС и......................................лева с ДДС.

Член 3.2 Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на промяна. Изключение от това правило е, ако договорената цена по съгласие на страните бъде намалена в полза на Възложителя.


3.2.1 Цената   включва всички разходи на Изпълнителя необходими за цялостно изпълнение предмета на договора в това число и данъци, такси и др. публични задължения на Изпълнителя.

3.2.2 Цената  е определена  на база оферираната/ите цена/и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Член 3.3 Начин на плащане: Договорената цената  се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:

3.3.1.След влизане на договора в сила за отделните обекти, предметт на обществената поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово до 50  % (петдесет процента) от възнаграждението в срок до 30 (тридесет) дни  от датата, на която от Изпълнителя е представена  безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане  в размер на авансовата сума. (Банковата гаранция следва да е издадена по образеца, приложение към документацията за обществената поръчка)
и
· от Изпълнителя е издадена фактура за аванса по договора;


3.3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разликата между заплатената авансово сума  и договорената  цена, след като приключи пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се подпише акт –обр 19 за приемане изпълнението на СМР, предмет на договора. Цената за заплаща в срок до 30 дни от подписване на акт-обр 19.

3.3.3 За изплащането на разликата до пълния размер на  договорената цена ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. Фактура/и за извършените видове строителни работи;

2.При закупуване на стоки и материали – заверени копия от фактури и други документи за покупка;

3.Актове и протоколи, съставяни  съгласно Наредба 3 на МРРБ от 31.07.2003 г, обн.ДВ, бр.72/15.08.2003 г., ако такива се изискват за изпълнените СМР.
4. Справка за наетите на работа  лица по изпълнение на СМР на обекта;

Член 3.4   Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по следната негова банкова сметка: 

IBAN …………………………

BIC  …………........…….

Банка ……………..., гр. ………………

Член 3.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да посочи друга банкова сметка чрез изпращане за това на писмено уведомление до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІV. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
4.1.1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора;

4.1.2. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, необходима за изпълнение на договора;

4.1.3. да приеме изпълнението, в случай че то съответства на уговорените условия.

4.1.4 да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена съгласно условията на този договор.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.2.1. да извършва проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на договора по всяко време;

4.2.2. да контролира изпълнението на договора, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.2.3. да дава конкретни указания във връзка с изпълнението, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
V. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :

5.1.1. да извърши възложената работа добросъвестно, точно, качествено и в срок, в съответствие с документацията за възлгане на обществената поръчка и  действащото българско законодателство.

5.1.2. да изпълнява задълженията си в съответствие с този договор, инструкциите и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 5.1.3. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникнали по повод изпълнението на задълженията по този договор;

5.1.4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на договора и необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 5.1.5. да съгласува действията си с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право :

5.2.1. да получи уговорената цена ( възнаграждение) за изпълнението на поръчката  съгласно клаузите на настоящия договор.

5.2.2. да иска предоставяне на информация и данни, необходими за точното и качествено изпълнение на предмета на договора;

5.2.3. да получи съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при решаването на въпроси, които са от неговата компетентност.

5.2.4 да извърши предмета на този договор, качествено и в срок.


VI. Ред и начини за приемане на изпълнението

 6. Изпълнението на СМР, предмет на този договор, се удостоверява с подписване на акт-обр 19 за приемане на изпълнените СМР като вид и стойност.

VII. Гаранция за изпълнение. Отговорност и неустойки 

7.1 При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % от договорена цена  без ДДС.
7.2 Гаранцията се осовобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни от изтичане срока на договора, ако от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са  изпълнени поетите от него задължения в пълен обем.

7.3  При пълно неизпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи представената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора.

7.4  В случай, че гаранцията за изпълнение е недостатъчна по размер да покрие стойността на вредите, настъпили за Възложителя от виновното неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията не се възстановява. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение в размер на претърпените вреди, които надвишават размера на гаранцията за изпълнение.

7.5 При частично неизпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа част от гаранцията за изпълнение на договора, съответстваща на стойността на неизпълнението, за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.  В случай обаче, че от частичното изпълнение от задълженията на Изпълнителя са настъпили по-големи вреди за Възложителя, Възложителят има право да задържи изцяло предоставената сума като гаранция за изпълнение.

7.6 Страните се съгласяват, че във всеки случай на неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, осъществени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали действието на този договор, с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл.87 от ЗЗД,

7.7 Страните се съгласяват, че във всеки случай на корупция и измама, установени за извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно действието на този договор, без покана и без предупреждение и да задържи предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на поръчката.

7.8  За целите на договора  използваните термини като „случай на неизпълнение”, "корупция" и „измама” имат следното съдържание:

„Случай на неизпълнение” ще означава всяко  неизпълнение  на което и да е  от задълженията на Изпълнителя  или нарушаване на забраните и изискванията на която и да е клауза от настоящия договор, освен ако това неизпълнение се дължи на причини, които не могат да се вменят във вина на Изпълнителя.
„Корупция” ще означава предлагането, даването, получаването или уговарянето на нещо ценно, с цел да се повлияе на действията на публично лице при процедурата на подбор или при сключването на договора; Опитът за корупция е приравнен изцяло на осъществени корупционни действия.

и

“Измама” ще означава умишлено въвеждане в заблуждение с цел извличане на имотна облага за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително, но не само представяне на неверни или неточни факти или на неверни документи с цел да се повлияе на изборната процедура или с цел да се  сключи  настоящия договор , както и заговорнически действия между кандидатите за изпълнители (преди или след представяне на офертите), предназначени да нагласят цените на изкуствени, неконкурентни нива и да попречат на  свободната и откритата конкуренция. Опитът за измама е приравнен изцяло на осъществена измама.

7.9  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали едностранно договора поради виновно неизпълнение на задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че неизпълнената част от задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е значителна и  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си в определения му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен срок , който не може да бъде по-малък от 20 (двадесет) работни  дни.

7.10  Неустойка: При  неизпълнение на което и да от задълженията на Изпълнителя, произтичащи от клаузите на настоящия договор, представляващо случай на неизпълнение, както и в случай на корупция или измама, осъществени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да му заплати неустойка в размер на   10 % (десет) процента от общия размер на договорената цена по този договор.



7.10.1 За всеки отделен случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и в случай на корупция или измама, осъществени от него,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ   дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплащане на неустойка  в посочения в 7.5 от този договор размер.



7.10.2  Страните предварително се съгласяват, че при всеки случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при  действия на корупция или измама, осъществени от него,  вземането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неустойка се прихваща от размера на цената, която следва да се заплати на Изпълнителя. 
7.11  При забава в плащането на възнаграждението на Изпълнителя по вина на Възложителя, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на неустойка в размер на 0.5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общия размер на договорената цена за изпълнението на СМР. 

7.12 При виновно неизпълнение на задълженията по този договор, изправната страна има право да иска от неизправната страна заплащане и на обезщетение за всички вреди ( претърпени загуби и пропуснати ползи), които надвишават размера на уговорените неустойки.

7.13  При обективна невъзможност за изпълнение, която се дължи на обстоятелства и причини, които не могат да се вменят във виновно поведение на страните по договора,  никоя от страните не дължи заплащане на обезщетение или неустойки.

VІІІ. Прекратяване на договора

8.1. Настоящият договор се прекратява  с изпълнение предмета на договора в рамките на уговорения срок..

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.  В този случай  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнената част от предмета на договора.
8.3. При предсрочно прекратяване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неизползваната част от получената авансово сума, ведно със  законната лихва върху тази сума, считано от датата на получаване на аванса до окончателното й заплащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

9.1. Задължение за добросъвестност: Всяка една от страните е длъжна да действа добросъвестно във връзка с изпълнението на поетите по този договор задължения. 

9.2 Задължение за конфедициалност:
9.2.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

9.2.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора.

10. Задължение на Изпълнителя за уведомяване на Възложителя: 

          При действието на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 7 (седем) дни, ако настъпи промяна на някое от обстоятелствата в неговия статут, вписани в търговския регистър, както и ако  изпадне в неплатежоспособност или ако по отношение на него бъде открито производство по несъстоятелност. Действието на този договор се прекратява,  ако по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се открие производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.   ЗАБРАНА за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

        ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да възложи  на трети лица изпълнението на   част от задълженията по този договор, освен ако не е посочил подизпълнител в офертата си и приложената към нея документация. В случай на нарушаване на тази забрана извършените действия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се считат за недействителни по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и нямат правно действие за Възложителя, като Възложителят не дължи заплащане на възнаграждение за дейностите, изпълнени от трети лица.

12. УВЕДОМЛЕНИЯ:

        Всички уведомления и съобщения по настоящия договор се правят в писмена форма и се считат връчени, ако са изпратени с писмо с обратна разписка по пощата, куриерска служба и са получени срещу подпис на адресите на страните, посочени в началото на договора. Уведомления и съобщения могат да се изпращат и по-емайл или фаx с удостоверяване на получаването им от другата страна.Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

13. Приложимо право: 
Клаузите на този Договор се тълкуват в съответствие със законите на Република България и правото на Евопейския съюз. По всички неуредени въпроси с този договор намират приложение разпоредбите на ЗЗД и всички други приложими нормативни актове на българското законодателство и на Европейския съюз.
14.  Решаване на спорове:
 
Всички спорове между страните се решават по споразумение, а при непостигане на такова  от компетентния български съд.

15. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с всички приложения към нея представлява и следва да се тълкува като неразделна част от този договор.. 
16 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Неразделна част от този договор са и следните документи:

1. Публичната покана  за  обществената поръчка;

2. Офертата на Изпълнителя с всички приложения към нея;

3. Гаранция за изпълнение.
4. Банкова гаранция за авансово плащане.
Всички приложения в оригинал остават при Възложителя. Гаранциите се освобождават съгласно клаузите  на този договор.

Страните заявиха, че са съгласни и приемат изцяло клаузите на този договор и в удостоверение на същото, го подписват на датата, посочена в началото.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:





ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Кмет на община Земен –

 Димитър Сотиров
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, всеки от ....... страници, заедно с приложенията към него, които след подписването им, се предават по един на всяка страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



       
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Кмет на община Земен – 
Димитър Сотиров
Приложение № 6
ДО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че нашият клиент  ........................... със седалище и адрес на управление ..........................., идентификационен № по БУЛСТАТ ......................., ще участва със свое предложение в обявената от Вас открита  процедура  за възлагане на обществена поръчка: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5.Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км

В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на............................................................( посочва се пълното наименование на участника, ЕИК/ Булстат), произтичащи от участието му в процедурата..


Във връзка с гореизложеното и по нареждане на  ............................ ( посочва се пълното наименование на участника, ЕИК/ Булстат),  ние, .................................. (банка) се задължаваме безусловно и неотменимо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на .......... (.............................) лева, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че  ..................................... ( посочва се пълното наименование на участника, ЕИК/ Булстат):

1. е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или

2. е определен за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока, посочен в ЗОП.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.


Настоящата гаранция е валидна до ....................... (150 дни след крайния срок за подаване на офертите) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само по Ваше искане,  с което се връща оригинала на същата в .................... (банка).
................................ г.

гр. ........................
Подпис: ............................

                                                      (име, длъжност, печат)

Приложение № 7
ДО
ОБЩИНА ЗЕМЕН

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № ....................
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


Ние, ....................................................... (банка) със седалище и адрес на управление ..........................................................., сме уведомени, че на .................. (дата) между Вас, Община Земен, като Възложител и фирма ......................................., със седалище и адрес на управлениe ..............................................., ЕИК/БУЛСТАТ ......................., като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5.Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км


В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение  за сумата ........................... лева (..................................................... с думи) лева, представляваща 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на ................................... ( посочва се пълното наименование на изпълнителя, ЕИК/ Булстат)  ние, .................................. (банка) се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до .......................( ................................................... с думи ) лева при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че  …..............................................( посочва се пълното наименование на участника, ЕИК/ Булстат). не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна до ....................... (30 дни след изтичане срока на договора) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ........................................... (банка). 

След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.


Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в .................... (банка).
...................................... г.

гр. ........................                                                   Подпис:

                                                                                 (име, длъжност, печат и подпис)
Приложение № 8
ДО

ОБЩИНА ЗЕМЕН

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ  № .............

ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, ................................………. (банка) със седалище и адрес на управление ........................................................................ (адрес) сме уведомени, че на ................. (дата) между Вас, Община Земен, като Възложител и  ..................................., със седалище и адрес на управление ............................................................ (адрес), с ЕИК (идентификационен № по БУЛСТАТ) ..............….…........, като Изпълнител е сключен договор №........./20..... г. за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5. Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км

на обща стойност ................... (............................ с думи) лева без ДДС и .................................лева с  включен ДДС.

В съответствие с условията на договора, Вие трябва да извършите авансово плащане на стойност ....................... (................................................ с думи) лева, представляващо до  50% (петдесет процента) от договорната цена, след като Изпълнителят представи във Ваша полза банкова гаранция за авансово плащане на стойност ................... (..............................с думи), представляващa до  50% (петдесет процента) от договорната цена с включен ДДС, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след срока за изпълнение на договора. 

Във връзка с гореизложеното и по нареждане на  ............................. ( посочва се пълното наименование на изпълнителя, ЕИК/ Булстат), ние .................................. (банка) се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до ................ (..........................................с думи) при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ............... ( посочва се пълното наименование на изпълнителя, ЕИК/ Булстат) не е изпълнила задълженията по договора.


Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.


Гаранцията влиза в сила веднага щом горното авансово плащане бъде извършено в полза на Изпълнителя.


Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.


Настоящата гаранция е валидна до ........................... (30 дни след изтичане срока на договора) и изтича изцяло и автоматично в случай, че до .............. часа на ........................ (дата) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в .............................. (банка). След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само по Ваше искане и след връщане на оригинала на същата в .......................................................(банка).

....................... 2014 г.




Подпис: 

гр. ....................

    

(име, длъжност, печат)

Приложение  № 9



С П Р А В К А   -  Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

Подписаният ........................................................................................................
(трите имена)
[image: image1]...........................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на .........................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .........................................................................................................
 (наименование на участника, БУЛСТАТ/ ЕИК)




Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М , че

1.  Общият оборот от строителни работи   на ..........................................................., с ЕИК:.................................е .............................................................................лв

( с цифри и думи) за последните три години, както следва:

за 2011г.:......................................................................................лева

за 2012г........................................................................................лева

за 2013г........................................................................................лева.

2. Общият оборот от строителни дейности на  ....................................................., с ЕИК:.........................., сходни с обекта на поръчката, е .............................................................................лв ( с цифри и думи) за последните три години, както следва:

за 2011г.:......................................................................................лева

за 2012г........................................................................................лева

за 2013г........................................................................................лева.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за декларираране на неверни данни в писмена декларация.

Дата:.......................





ДЕКЛАРАТОР:






.............................................................................подпис на представляващия участника, пeчат)

Забележка:

Декларацията се попълва от всеки един участник. В случай на обединение/консорциум, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението/консорциума.

Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.
Приложение 10
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ

изпълнени през последните три години ( 2011г., 2012г., 2013г.), които са сходни или еквивалетни на дейностите, предмет на обществената поръчка.

Подписаният .................................................................................................................................
(трите имена)
...............................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на .........................................................................................................................

(длъжност)

на участник: ...............................................................................................................................
 (наименование на участника, БУЛСТАТ/ ЕИК)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

През последните три  години /2011, 2012, 2013 г/ сме изпълнили следните договори: 

	№
	Договор №, дата
	Възложител по договора
	Предмет на договора
	Период на изпълнение на договора /от-до/
	Стойност на договора в лв. без ДДС
	Приложена референция от възложителя

/да или не/

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1...........................................................................................................

2..........................................................................................................

3..........................................................................................................

4..........................................................................................................

5.........................................................................................................

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК. 

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия:
	__________________________

	Длъжност:
	__________________________

	Подпис и печат: 
	__________________________


 Забележка:

В зависимост от броя на сключените договори за последните три години /2011, 2012 и 2013 година/, участникът може да добавя съответен брой редове в горната таблица.

Изброяването трябва да е в хронологичен ред, съобразно периода на изпълнение на договорите, като се започне от най-стария.

Приложение № 11
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по  чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Подписаният ........................................................................................................
(трите имена)
.........................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на .........................................................................................................................

(длъжност)

на участник: .......................................................................................
 (наименование на участника,  ЕИК/Булстат)
ДЕКЛАРИРАМ,че :

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

· престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

· подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

· участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

· престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

· престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

· престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2; 

2. Не съм обявен в несъстоятелност;

3. Не съм  в производство по ликвидация и не  се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за декларираране на неверни данни в писмена декларация.

Дата:.......................







ДЕКЛАРАТОР:






.............................................................................

(подпис на представляващия участника, пeчат)

Забележка:

Декларацията се попълва от всеки един участник. В случай на обединение/консорциум, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението/консорциума.

Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.


Декларацията по т.1 от същата се представя и от:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – от  лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6.  при едноличен търговец - от физическото лице - търговец;

7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват кандидата или участника;

8.  от  прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

Приложение № 12
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по  чл. 47, ал.2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният ........................................................................................................
(трите имена)
.......................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на .........................................................................................................................

(длъжност)

на участник: ...............................................................................................................................
 (наименование на участника,  ЕИК/Булстат)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник в процедуратаяа:

1. Не  е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

Забележка: В  случай че  кандидатът или участникът е чуждестранно лице  - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително  неговата дейност не е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. Не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;

3. Не  е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

3.  Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

4. Няма  наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;

5. Не  е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

6. Не  е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.

7.Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществената поръчка.. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за декларираране на неверни данни в писмена декларация.

Дата:.......................







ДЕКЛАРАТОР:






.............................................................................

(подпис на представляващия участника, пeчат)

Забележка:

Декларацията се попълва от всеки един участник. В случай на обединение/консорциум, което не е юридическо лице, декларацията се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението/консорциума.

Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.
Декларацията по т.2 и т.6 се представя и от:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество – от  лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6.  при едноличен търговец - от физическото лице - търговец;

7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват кандидата или участника;
8.От  прокуристите, когато има такива; Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Приложение № 13
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата .....................................................................................................

(трите имена)

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на .............................

от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на ..........................................................., както и временно изпълняващ такава длъжност в ............................................................, регистрирано по ф.д. №.................. на ......................., ЕИК /БУЛСТАТ ............................., със седалище и адрес на управление ....................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:


1. Не съм свързано лице  с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


2. Аз и представляваният от мен участник  не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия:
	__________________________

	Длъжност:
	__________________________

	Подпис и печат: 
	__________________________


Забележка: 
Декларацията по чл.47, ал.5 от ЗОП се представя участника в процедура и от следните лица:

Декларацията по т.2 и т.6 се представя и от:

1. при събирателно дружество - от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество – от  лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6.  при едноличен търговец - от физическото лице - търговец;

7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - от лицата, които представляват кандидата или участника;
8.От  прокуристите, когато има такива; Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Приложение   № 14                                    

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от  Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС 

Подписаният ...................................................................................
(трите имена)

……………………………………………………………………………………………

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..……………………………………(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ,че:

1. че по отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

2. че по отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

3. че на представлявания от мен участник не е наложено наказание на основание на чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия:
	__________________________

	Длъжност:
	__________________________

	Подпис и печат: 
	__________________________


Забележка: 

Декларацията се попълва от представителите, когато юридическите лица са установени/регистрирани в България

Декларацията се попълва и представя съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Същите изисквания се отнасят и за подизпълнителите, когато участникът предвижда участието им.

Когато участникът е обединение/консорциум, декларацията се попълва от всеки член на обединението.

Приложение № 15
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки

ДЕКЛАРИРАМ, че

При изпълнението на  обществена поръчка с предмет: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5.Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км

няма да използвам/ще използвам подизпълнители;
                                          /ненужното се зачертава/
- подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................. (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в конкурса;

-  работите, които ще се изпълняват от подизпълнителя/ите са:

-  дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... на сто от общата стойност на поръчката.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни в писмена декларация.

Дата:.......................







ДЕКЛАРАТОР:






.............................................................................

(подпис на представляващия участника, пeчат)

Приложение № 16
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ....................................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………......………………………………………………………….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..………………………………….....................….………

(длъжност)

на подизпълнител: .………………………………………………..................…………………

(наименование на подизпълнителя, БУЛСТАТ/ ЕИК)

ДЕКЛАРИРАМ, че
 съм съгласен да участвам като подизпълнител при изпълнение на  обществена поръчка с предмет: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5. Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км:……………………………………...........……………………..

                                               (наименование на участника, БУЛСТАТ/ ЕИК)

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация отговарям по реда на чл. 313 от НК. 

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия:
	__________________________

	Длъжност:
	__________________________

	Подпис и печат: 
	__________________________


Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.

Приложение № 17
СПИСЪК НА ЕКИПА, КОЙТО ЩЕ УЧАСТВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА


Във връзка с участието на __________________________________________________

      
 (наименование на участника)

За  възлагане на обществена поръчка с предмет: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине Iетап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5. Път PER 3039 отклонение за село Падине IIетап 1,9 км

, декларираме, че ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

	СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ЕКИПА

	Име, презиме и фамилия


	Видът на правоотношение с участника ( трудов договор или граждански договор)
	Специалност и образователно -квалификациона степен
	Допълнителна квалификация
	Общ проф. стаж
	Специ-

фичен опит
 и стаж

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*общ проф. стаж е стажът по специалността

**Специфичен опит и стаж – посочва се опита и стажа, доказващи че лицето има  опит и стаж,  свързан с изпълнението на дейности, сходни с тези, които са предмет на настоящата обществена поръчка.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия:
	__________________________

	Длъжност:
	__________________________

	Подпис и печат: 
	__________________________


 Приложение № 18
ДЕКЛАРАЦИЯ


Долуподписаният/ата ..................................................................................................................

(трите имена)

 ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ...........................................

от......................................., адрес:.............................................................,
във връзка с участието на  ..................................................... (наименованието на  участника)   за възлагане  на обществена поръчка: РЕМОНТ на общинска пътна мрежа, гр. Земен: 1. Път PER 3039 отклонение за село Падине I етап 1,9 км; 2. Път PER 2041 град Земен - Земенски Манастир 2,8 км;  3.Път PER 2040 село Дивля - село Одраница  4,9 км; 4. Път PER 3042 село Мурено - махала Войнци 1,5 км; 5.Път PER 3039 отклонение за село Падине II етап 1,9 км

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. съм съгласен/а да участвам в екипа по изпълнение на горепосочената обществена поръчка и ще бъда на разположение да поема работата изключително по този проект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми. 

2. се задължавам  да участвам изключително в изпълнението на поръчката (като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти) и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от Възложителя.

3.  се задължавам  да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

4.  разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящата декларация, може да доведе до дисквалификацията на ..........................................( посочва се наименованието и ЕИК/Булстат на участника).

Дата: ..................... 20...... г. 
Декларатор: ..............................

гр. ........................................                                            (подпис)

Забележка: Декларацията се попълва и подписва от всеки ключов експерт, който е член на екипа, предложен в списъка за участие в изпълнение на поръчката.
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